ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      2023 г.                                                           №

# "О переходе администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года"

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 04 июля 2018 года N 335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения", постановлением Правительства Омской области от 27 марта 2019 г. N 91-п "Об утверждении планов мероприятий (планов-графиков) перехода на период до 2024 года органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения", руководствуясь Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
    1.1 План мероприятий по организации перехода администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на использование отечествен- ного офисного программного обеспечения на период до 2025 года (Приложение N 1);

1.2 План мероприятий по импортозамещению в части аппаратного и программного обеспечения на период до 2025 года в администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области (Приложение N 2).

2.Постановление главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области № 65 от 27.06.2023 «О переходе администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года» считать утратившим силу .

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава сельского поселения                                М.А.Абельдинова

Приложение N 1

к Постановлению главы

Новоцарицынского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области от .2023 г. N

### План мероприятий

### по организации перехода администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения до 2025 года

| N п.п. |  | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение ответственного должност ного лица Администрации за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения |  | ноябрь- январь 2023-2024 |  |  | Осуществление постоянного контроля за исполнением намеченных мероприятий |  |
| 2 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офис ного программного обеспечения в адми нистрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципаль ного района Омской области |  | ноябрь- январь 2023-2024 |  |  | регламентация перехода на использова- ние отечественного офисного программ ного обеспечения в администрации Ново царицынского сельского поселения Мос каленского муниципального района Омской области |  |
| 3 | Размещение плана мероприятий (плана- графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Новоца- рицынского сельского поселения Мос- кален ского муниципального района Омской области в информационно- теле коммуникационной сети Интернет |  | ноябрь- декабрь 2023 |  |  | информирование населения о плане меро приятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администра ции Новоцарицынского сельского посе- ления Москаленского муниципального района Омской области путем его разме- щения в информационно-телекоммуни- кационной сети Интернет |  |
| 4 | Внесение изменений в план информати зации путем включения расходов по переходу на использование отечествен- ного офисного программного обеспече- ния |  | ноябрь- декабрь 2023 |  |  | Внесение изменений в план |  |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа отечественного про граммного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использо- вания отечественного программного обеспечения в деятельности администра ции района с учетом требований к офисному программному обеспечению |  | ноябрь- декабрь 2023 |  |  | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производст ва |  |
| 2 | Проведение анализа потребности в осна щении отечественным программным обеспечением администрации района |  | январь 2024 |  |  | Подготовка предложений для закупки и установки отечественного программного обеспечения |  |
| 3 | Проведение анализа требований к офисному программному обеспечению, необходимому для работы в ведомственных автоматизированных информационных системах |  | февраль 2024 |  |  | Подготовка списка к требований к офис ному программному обеспечению,необ- ходимому для работы в ведомственных автоматизированных информационных системах |  |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка плана закупки офисного ПО |  | 2024-2025 гг. |  | Корректировка планов закупок с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |
| 2 | Установка и тестирование демонстрацио нных версий отечественного программ ного обеспечения |  | май-декабрь 2024 |  | Выбор наиболее подходящего программ много обеспечения в результате тестиро вания демонстрационных версий отечест венного программного обеспечения |  |  |
| 3 | Приобретение и установка отечественно го офисного программного обеспечения |  | 2024-2025 гг |  | Установка отечественного офисного программного обеспечения |  |  |
| 4 | Обучение пользователей работе с отечественным офисным программным обеспечением |  | 2024-2025 гг |  | Обучение сотрудников |  |  |

Приложение N 2

к Постановлению главы

Новоцарицынского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области от 2023 г. N

План мероприятий

по импортозамещению в части аппаратного и программного обеспечения до 2025 года в администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2023 г | 2024г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | Текстовый редактор, таб личный редактор, редак тор презентаций, комму- никационное программ- мное обеспечение, про- граммное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офи сного программного обес печения, используемого и предоставляемого поль зователям в органах мест ного самоуправления му ниципального образова ния, с использованием автоматизированных ра- бочих мест и (или) або- нентских устройств ра -диоподвижной связи, и (или) серверного обору дования, и (или) с приме нением "облачной" тех- нологии от общего объе ма используемого офис ного программного обеспечения, % | не менее 35% | не менее 70% | не менее 100% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офи сного программного обес печения, установленного и используемого в орга- нах местного самоуправ ления муниципального образования, на автома тизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном обору довании, от общего коли чества используемых операционных систем, % | не менее 30% | не менее 70% | не менее 100% |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного само- управления муниципаль ного образования, исполь зующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 70% | не менее 100% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного само- управления муниципаль ного образования, исполь зующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 70% | не менее 100% |
| 5 | Программное обеспе- чение системы элект- ронного документо- оборота | Доля пользователей в органах местного само управления муниципа льного образования, использующих отечест венное офисное програ ммное обеспечение, от общего числа пользова телей, % | не менее 60% | не менее 70% | не менее 100% |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программно- го обеспечения, устано вленного и используе мого в органах местно го самоуправления му ниципального образова ния, от общего объема, используемого офисно го программного обес печения, % | не менее 100% | не менее 70% | не менее 100% |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного само управления муниципа льного образования, использующих отечест венное офисное програ ммное обеспечение, от общего числа пользова телей, % | не менее 30% | не менее 70% | не менее 100% |